# 本体平台架构设计与前后端研发分工

# 1. 文档目标

本文档用于指导本体平台前后端研发落地，覆盖功能模块、页面边界、后端服务、核心接口、数据对象、研发分工和验收标准。设计基于当前 UI 原型，并结合以下核心诉求：

• 数据层支持结构化多源直连、自动生成数据查询接口、元数据主动探查。

• 数据层支持非结构化多源数据批量导入、解析、分块和证据溯源。

• 本体层支持本体自动构建、可视化、在线标注和审批。

• 本体模型仓库存储在 Jena 中，平台提供 Jena 查询、推理和通用技能能力。

• 广场支持平台智能体、工具、技能、本体模型和问答应用分享，也允许用户上传自己的智能体和工具。

• 问答界面作为应用测试入口，用于验证本体模型构建效果，并可将问答接口发布到广场。

# 2. 总体架构

## 2.1 逻辑架构

平台由七个核心域组成：

1. 数据接入域：结构化数据源、非结构化文件、元数据探查、解析任务、自动查询接口。

2. 本体建模域：自动建模、草稿管理、在线标注、审批发布、模型质量检查。

3. 模型仓库域：Jena 模型仓库、模型版本、命名图、查询接口、推理接口。

4. 技能服务域：数据查询技能、模型查询技能、关系推理技能、文档抽取技能。

5. 能力广场域：智能体、工具、技能、本体模型、问答应用的发布、审核、引用和统计。

6. 应用测试域：模型测试问答、证据展示、调用过程、反馈评测、发布到广场。

7. 平台管理域：用户、角色、权限、SSO、审计日志、任务监控。

## 2.2 技术架构建议

• 前端：SPA 或多页面应用均可，建议组件化拆分为数据、建模、模型、可视化、广场、应用测试、管理七个业务模块。

• 后端：模块化单体优先，内部按领域服务拆包；解析、自动建模、推理可作为异步任务服务。

• 业务关系库：建议 PostgreSQL 优先，也可使用 MySQL，保存用户、权限、数据源配置、任务、草稿、审批、广场资产、问答应用配置等平台元数据。

• Jena/Fuseki：保存已发布本体模型、实例数据、标注相关 RDF 数据和推理结果。Jena 是本体/RDF 仓库，不承担平台业务数据主库职责。

• 对象存储：建议 MinIO、S3 或兼容对象存储，保存原始文件、解析产物、导入包、工具配置包和附件。

• 检索与向量库：建议 OpenSearch/Elasticsearch 承载全文检索，Milvus、pgvector 或 Elasticsearch Vector 承载向量检索，用于非结构化问答和证据召回。

• 缓存：建议 Redis 缓存会话、任务进度、短期查询结果、登录态和限流计数。

• 任务队列：建议 RabbitMQ、Kafka、Redis Stream 或 Celery/RQ，承载元数据探查、文件解析、自动建模、模型发布、推理预计算等异步任务。

• 日志与监控：建议 Prometheus/Grafana 监控服务指标，OpenTelemetry 收集链路追踪，集中日志系统保存运行日志和错误日志。

## 2.3 核心数据流

结构化数据接入

-> 连接测试

-> 元数据主动探查

-> 字段语义建议

-> 自动生成只读查询接口

-> 数据查询技能 / 自动建模 / 应用测试

非结构化数据接入

-> 文件或文件夹批量导入

-> 文本、表格、OCR、章节解析

-> 文档分块与证据位置

-> 自动本体构建 / 问答检索 / 证据溯源

本体构建

-> 自动生成草稿

-> 在线标注确认

-> 审批发布

-> 写入 Jena 模型仓库

-> 查询、推理、技能调用、应用测试

## 2.4 完整存储与中间件架构

Jena 只解决本体模型、RDF 三元组、实例关系和推理结果的存储查询问题。完整平台至少需要以下存储与中间件共同支撑：

类型    推荐组件    保存内容    说明

业务关系库    PostgreSQL / MySQL    用户、角色、权限、数据源、任务、草稿、审批、模型版本、广场资产、应用配置    平台主数据库，强事务、强一致

Jena 模型仓库    Apache Jena Fuseki    本体 schema、实例三元组、标注 RDF、推理结果    RDF 和本体推理核心仓库

对象存储    MinIO / S3    原始文件、解析产物、导出文件、工具包、附件    文件和大对象统一存储

全文检索    OpenSearch / Elasticsearch    文档分块、解析文本、字段说明、资产搜索索引    支持关键词检索、证据召回

向量检索    Milvus / pgvector / ES Vector    文档向量、概念向量、问答语义召回向量    支持语义检索和 RAG

缓存    Redis    登录态、任务进度、热点模型摘要、限流计数    提升响应速度，降低数据库压力

消息队列    RabbitMQ / Kafka / Redis Stream    探查任务、解析任务、建模任务、发布任务、推理任务    异步化和削峰填谷

审计与日志    业务库 + 日志系统    操作审计、接口调用、错误日志、运行日志    安全追溯和问题定位

配置与密钥    Vault / KMS / 加密表    数据源密码、第三方密钥、SSO 密钥    敏感配置加密和轮换

## 2.5 前后端完整性补充

除功能页面和接口外，研发还必须覆盖以下横切能力：

• API 契约：统一响应格式、错误码、分页格式、异步任务状态格式、文件上传协议。

• 权限模型：菜单权限、按钮权限、数据源权限、模型权限、广场资产权限、应用调用权限。

• 多租户/工作空间：如果面向多团队使用，需增加 workspace_id 或 tenant_id 隔离。

• 异步任务：所有耗时操作必须任务化，包括元数据探查、文件解析、自动建模、模型发布、推理预计算、资产审核。

• 可观测性：接口耗时、任务耗时、队列堆积、Jena 查询耗时、向量检索耗时、模型问答成功率。

• 数据安全：数据源凭证加密、字段脱敏、查询接口只读、安全审计、下载权限控制。

• 前端体验：空状态、加载态、错误态、重试、任务进度、权限不可见、长列表分页、搜索筛选。

• 测试体系：单元测试、接口测试、连接器集成测试、解析回归测试、Jena 查询推理测试、端到端页面测试。

# 3. 功能模块总览

模块    UI 页面    前端职责    后端职责    核心产物

数据接入    数据连接、数据向导    数据源列表、连接表单、探查结果、解析任务    连接器、元数据探查、查询接口生成、文件解析    数据源、元数据、查询 API、解析分块

本体建模    建模、自动建模    建模方式选择、草稿确认、标注、审批入口    自动构建、草稿管理、标注、审批、校验    本体草稿、标注记录、审批记录

模型库    模型库、模型详情    模型卡片、版本、状态、能力入口    模型版本管理、发布、权限、Jena 适配    已发布模型、版本、权限

可视化    本体可视化    图谱、树、表格、节点详情    子图查询、摘要查询、布局数据    图谱结构、节点关系

技能    广场、应用测试    技能选择、测试配置、执行结果    技能注册、编排、执行、运行记录    数据查询技能、推理技能、抽取技能

广场    能力广场    资产列表、筛选、上传、引用    资产发布、审核、安装、统计    智能体、工具、技能、模型、应用

应用测试    应用测试问答    测试配置、问答、证据、调用过程、发布    问答编排、会话、反馈、分享接口    测试应用、会话、发布配置

管理    SSO、用户管理    用户、角色、SSO 配置、审计展示    IAM、权限、审计、令牌    用户、角色、审计日志

# 4. 数据层设计

## 4.1 结构化数据接入

### 功能范围

• 支持 MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQL Server、REST API 等多源直连。

• 支持连接测试、连接状态监控、连接配置加密保存。

• 接入后可主动探查库、Schema、表、字段、类型、主键、外键、索引、样例数据。

• 根据用户选择的表或视图自动生成统一只读数据查询接口。

• 自动查询接口支持分页、条件、排序、字段白名单、权限控制和审计。

• 查询接口供前端测试、数据查询技能、问答应用和自动建模调用。

### 前端工作

• 数据源列表：展示名称、类型、连接状态、探查状态、接口数量、用途标签。

• 新建数据源向导：选择数据源类型、填写连接参数、测试连接、选择探查范围。

• 元数据探查页：展示库表树、字段列表、样例数据、字段语义建议。

• 查询接口管理页：展示接口名称、路径、参数、返回示例、启用状态、测试入口。

• 权限交互：不同角色看到不同连接、探查和接口发布按钮。

### 后端工作

• 数据源连接器框架：统一封装连接、测试、查询和关闭。

• 连接配置加密：敏感信息入库前加密，接口返回时脱敏。

• 元数据探查服务：按数据源类型抽取 schema、字段和样例。

• 语义建议服务：根据字段名、注释、样例数据给出候选概念、属性和关系。

• 查询接口生成服务：为选中表或视图生成统一查询定义。

• 查询执行服务：执行只读查询，支持分页、条件、排序、限流和审计。

• 存储落点：数据源配置、元数据和查询接口定义入业务关系库；连接凭证入加密凭证表或密钥系统；查询审计入审计表；高频元数据摘要可缓存到 Redis。

### 核心接口

POST /api/data-sources

POST /api/data-sources/{id}/test

POST /api/data-sources/{id}/profile

GET  /api/data-sources/{id}/metadata

POST /api/data-sources/{id}/query-apis

GET  /api/query-apis

POST /api/query-apis/{id}/execute

### 核心数据对象

• DataSource：数据源基本信息、类型、状态、用途、连接配置引用。

• DataSourceCredential：加密后的连接凭证。

• MetadataCatalog：库、Schema、表、字段、主外键、样例数据。

• QueryApi：自动生成的查询接口定义、参数、权限、状态。

• QueryAuditLog：查询人、查询条件、耗时、结果数量、状态。

### 验收标准

• 至少支持两类关系型数据库接入和连接测试。

• 接入后可主动探查表和字段，并展示样例数据。

• 用户可选择表生成只读查询接口，并在页面测试查询结果。

• 查询接口可被数据查询技能复用。

## 4.2 非结构化数据批量导入与解析

### 功能范围

• 支持单文件、文件夹、压缩包、对象存储路径导入。

• 支持 PDF、Word、Excel、CSV、TXT、Markdown、HTML、图片等格式。

• 支持文本抽取、表格抽取、OCR、标题层级识别、文档分块。

• 保存解析产物、来源位置、页码、章节、表格坐标和解析状态。

• 解析结果可用于自动建模、问答检索、证据溯源和模型校验。

### 前端工作

• 文件上传/文件夹导入组件。

• 批量导入任务列表：进度、成功数、失败数、失败原因。

• 解析结果预览：原文、分块、表格、OCR 内容、证据位置。

• 用途选择：自动建模、应用测试、模型校验。

### 后端工作

• 文件导入服务：支持批量上传、断点/失败重试、文件去重。

• 解析任务服务：异步执行解析并输出统一分块格式。

• 解析器适配层：按格式适配 PDF、Office、文本、图片 OCR。

• 解析结果存储：原始文件入对象存储，解析分块入业务库或检索库。

• 解析日志：记录失败原因、解析耗时和处理版本。

• 检索落点：文档分块和关键词索引入 OpenSearch/Elasticsearch；语义向量入 Milvus、pgvector 或其他向量库；分块元数据、证据位置和解析状态入业务关系库。

### 核心接口

POST /api/files/import

GET  /api/import-jobs/{jobId}

GET  /api/documents

GET  /api/documents/{id}/chunks

POST /api/documents/{id}/reparse

### 验收标准

• 支持文件夹批量导入，并展示任务进度。

• 至少支持 PDF、Word、Markdown、TXT 解析。

• 解析结果能展示分块和来源位置。

• 自动建模任务可选择已解析文档作为输入。

# 5. 本体层设计

## 5.1 自动构建

### 功能范围

• 输入结构化元数据、非结构化解析分块、用户建模要求和已有本体模型。

• 自动抽取概念、属性、关系、约束、同义词和字段映射。

• 支持基于已有模型扩展，处理同义概念、冲突关系和命名规范。

• 输出本体草稿，不直接发布。

### 前端工作

• 建模入口页：选择“基于已有模型”或“基于数据自动建模”。

• 自动建模任务页：选择数据源、输入建模要求、选择抽取范围。

• 草稿确认页：展示候选概念、关系、属性、约束、置信度和证据来源。

• 修改交互：接受、拒绝、改名、合并、补充关系、补充属性。

### 后端工作

• 自动构建任务服务：创建任务、执行抽取、管理状态。

• 本体草稿服务：保存草稿结构、候选项、证据和置信度。

• 模型对齐服务：与已有模型进行概念和关系对齐。

• 质量校验服务：检查孤立概念、重复概念、缺失 domain/range、关系冲突。

### 核心接口

POST /api/ontology-build-jobs

GET  /api/ontology-build-jobs/{jobId}

GET  /api/ontology-drafts/{draftId}

PATCH /api/ontology-drafts/{draftId}/items/{itemId}

POST /api/ontology-drafts/{draftId}/validate

## 5.2 在线标注与审批

### 功能范围

• 支持在文本片段、表字段、表关系、文档章节上进行标注。

• 标注类型包括概念、属性、关系、约束、同义词、字段映射。

• 支持提交审批、审批通过、驳回、撤回。

• 审批通过后模型可发布到模型库，并写入 Jena 模型仓库。

### 前端工作

• 标注工作台：左侧原文或表结构，中间候选项，右侧模型草稿。

• 标注操作：选择文本/字段，绑定概念、属性或关系。

• 审批队列：待我审批、我提交的、已完成。

• 审批详情：展示变更差异、证据、审批意见。

### 后端工作

• 标注服务：保存标注对象、标注类型、来源位置和操作人。

• 审批服务：保存审批流转、意见、审批状态和版本差异。

• 版本服务：审批通过后生成模型版本。

• 发布服务：将发布版本转换为 RDF/OWL/TTL 并写入 Jena。

### 核心接口

POST /api/annotations

PATCH /api/annotations/{id}

POST /api/ontology-drafts/{draftId}/submit

POST /api/approvals/{approvalId}/approve

POST /api/approvals/{approvalId}/reject

POST /api/ontology-models/{modelId}/publish

## 5.3 本体可视化

### 功能范围

• 支持图谱视图、树形视图、表格视图。

• 支持节点详情、关系详情、模型质量提示。

• 支持按类型、领域、状态、关系深度进行筛选。

• 支持从可视化页面进入标注、审批和应用测试。

### 前端工作

• 图谱画布：节点、边、缩放、拖拽、筛选。

• 左侧结构树：类层级、属性列表。

• 右侧详情面板：名称、类型、属性、关系、来源、状态。

• 快捷入口：编辑结构、应用测试、发布分享。

### 后端工作

• 图谱摘要接口：返回模型节点和边的摘要。

• 子图查询接口：按节点、深度、类型返回局部图。

• 详情接口：返回节点属性、关系、证据和状态。

• 质量接口：返回模型质量检查结果。

### 核心接口

GET /api/ontology-models/{id}/graph/summary

GET /api/ontology-models/{id}/graph/subgraph

GET /api/ontology-models/{id}/nodes/{nodeId}

GET /api/ontology-models/{id}/quality

# 6. Jena 模型仓库、查询与推理

## 6.1 模型仓库设计

本体模型审批发布后写入 Jena。建议按模型和版本拆分 named graph：

urn:ontohub:ontology:{modelId}:{version}:schema

urn:ontohub:ontology:{modelId}:{version}:instances

urn:ontohub:ontology:{modelId}:{version}:annotations

urn:ontohub:ontology:{modelId}:{version}:inferred

业务库保存模型元数据、版本、权限、审批状态、Jena graph URI、发布记录；Jena 保存本体结构、实例数据、标注 RDF 和推理结果。

## 6.2 查询接口

### 后端工作

• 提供 Jena 查询代理，统一封装 SPARQL 查询。

• 支持 SELECT、ASK、CONSTRUCT、DESCRIBE。

• 支持查询模板，用于技能和问答应用复用。

• 限制 graph 白名单、查询超时、最大返回行数和只读策略。

• 记录查询日志、执行耗时、调用来源和错误信息。

### 平台接口

POST /api/jena/query

POST /api/jena/construct

GET  /api/ontology-models/{id}/graphs

POST /api/query-templates

POST /api/query-templates/{id}/execute

## 6.3 推理接口

### 后端工作

• 支持 RDFS 层级推理：subClassOf、subPropertyOf。

• 支持 OWL 基础推理：domain、range、equivalentClass、inverseOf。

• 支持少量业务规则推理。

• 推理结果可实时返回，也可异步物化到 inferred graph。

• 推理接口对问答应用、关系推理技能、模型校验开放。

### 平台接口

POST /api/jena/reason

POST /api/ontology-models/{id}/reasoning-jobs

GET  /api/reasoning-jobs/{jobId}

GET  /api/ontology-models/{id}/inferred-results

# 7. 通用技能设计

## 7.1 首期技能清单

技能    输入    执行逻辑    输出    调用方

数据查询技能    数据源、查询条件、字段    调用自动生成的数据查询接口    表格、摘要、接口调用记录    应用测试、智能体

模型查询技能    模型、查询意图    选择或生成查询模板，访问 Jena    三元组结果、业务摘要    应用测试、可视化

关系推理技能    起点、终点、关系类型    调用推理接口或规则引擎    关系路径、推理依据    应用测试

文档抽取技能    文档集合、字段要求    调用解析产物和抽取服务    结构化字段、证据位置    自动建模、问答

## 7.2 前端工作

• 技能列表和详情页。

• 技能测试面板：输入参数、运行按钮、结果展示。

• 应用测试中选择技能并查看执行过程。

• 广场中安装、引用和分享技能。

## 7.3 后端工作

• 技能注册服务：定义技能名称、类型、输入参数、输出结构、执行器。

• 技能执行服务：统一执行、鉴权、记录运行日志。

• 技能编排服务：支持问答应用组合多个技能。

• 技能运行记录：输入、输出、耗时、状态、错误信息。

## 7.4 核心接口

POST /api/skills

GET  /api/skills

GET  /api/skills/{id}

POST /api/skills/{id}/test

POST /api/skills/{id}/execute

GET  /api/skills/{id}/runs

# 8. 能力广场设计

## 8.1 功能范围

• 平台内置智能体、工具、技能、本体模型可以发布到广场。

• 用户可以上传自己的智能体和工具。

• 问答应用可以发布到广场，作为可复用应用入口或可嵌入接口。

• 支持资产分类、标签、领域、评分、使用次数、发布者、审核状态。

• 支持安装、引用、下架、版本更新。

## 8.2 前端工作

• 广场列表：分类筛选、关键词搜索、标签过滤。

• 资产详情：描述、输入输出、依赖、使用说明、评分和评论。

• 上传入口：选择资产类型，填写配置，测试通过后提交审核。

• 我的发布：查看发布状态、版本、使用统计。

• 引用入口：安装技能、引用模型、使用智能体、测试问答应用。

## 8.3 后端工作

• 资产服务：管理智能体、工具、技能、本体模型、问答应用。

• 上传服务：保存用户上传配置、依赖、附件。

• 审核服务：提交审核、通过、驳回、下架。

• 安装引用服务：记录用户或团队引用关系。

• 统计服务：使用次数、评分、运行次数、失败次数。

• 工具安全：首期建议仅支持 HTTP 工具和平台内置函数，不开放任意代码执行。

## 8.4 核心接口

POST /api/market/assets

GET  /api/market/assets

GET  /api/market/assets/{id}

POST /api/market/assets/{id}/submit-review

POST /api/market/assets/{id}/approve

POST /api/market/assets/{id}/install

POST /api/market/assets/{id}/unpublish

# 9. 应用测试问答设计

## 9.1 功能范围

• 问答界面作为应用测试入口，不只是普通聊天。

• 用户选择本体模型、技能、智能体、数据范围和推理策略。

• 回答结果展示答案、证据来源、引用文档、模型关系和调用过程。

• 用户可反馈答案是否正确，用于评估模型构建效果。

• 测试配置成熟后可发布为问答应用，并挂到广场分享。

## 9.2 前端工作

• 应用测试配置面板：选择模型、技能、智能体、数据范围。

• 会话区：问题输入、答案展示、证据引用、调用过程。

• 调试信息：展示数据查询、模型查询、推理路径、文档证据。

• 反馈按钮：正确、错误、缺少证据、模型关系错误。

• 发布入口：设置应用名称、描述、权限、是否分享到广场。

## 9.3 后端工作

• 应用配置服务：保存测试应用配置、权限和分享状态。

• 会话服务：保存会话、消息、上下文和用户反馈。

• 问答编排服务：组合模型查询、数据查询技能、文档检索、推理技能和智能体。

• 证据服务：统一返回文档片段、数据记录、模型关系和推理路径。

• 发布服务：将应用配置发布为广场资产，并生成可调用接口。

## 9.4 核心接口

POST /api/apps

GET  /api/apps/{id}

PATCH /api/apps/{id}

POST /api/apps/{id}/test-chat

GET  /api/apps/{id}/sessions

POST /api/chat/sessions/{sessionId}/feedback

POST /api/apps/{id}/publish

POST /api/apps/{id}/invoke

# 10. 平台管理设计

## 10.1 功能范围

• 支持本地账号和企业 SSO。

• 支持用户、角色、权限管理。

• 支持审计日志、登录日志、关键操作日志。

• 支持任务监控：数据探查、文件解析、自动建模、模型发布、推理任务。

## 10.2 前端工作

• SSO 配置页。

• 用户列表、角色配置、权限分配。

• 审计日志列表和筛选。

• 任务监控列表和失败重试入口。

## 10.3 后端工作

• IAM 服务：用户、角色、权限、Token。

• SSO 服务：OIDC、SAML、LDAP/AD 对接。

• 审计服务：记录数据接入、模型发布、资产分享、问答应用调用。

• 任务服务：统一异步任务状态、日志、重试。

# 11. 前后端研发分工矩阵

工作项    前端团队    后端团队    联调重点

数据源接入    连接向导、状态展示、测试按钮    连接器、加密、测试连接    错误信息、连接状态、字段校验

元数据探查    表结构树、字段样例、语义建议展示    探查任务、字段样例、语义建议    探查进度、分页、字段映射

自动查询接口    接口列表、参数测试、结果表格    接口生成、执行、权限、审计    参数规范、返回结构、错误码

文件导入解析    上传、任务进度、结果预览    文件存储、解析任务、分块输出    大文件、失败重试、证据位置

自动建模    任务表单、草稿确认    抽取、对齐、草稿、质量校验    候选项结构、置信度、证据

在线标注    标注交互、候选确认、差异查看    标注保存、审批、版本差异    标注定位、并发编辑、审批状态

模型发布    发布按钮、模型状态    RDF 转换、Jena 写入、版本管理    发布进度、失败回滚、权限

可视化    图谱、树、表格、节点详情    图谱摘要、子图查询、详情接口    大图加载、筛选、节点 ID

Jena 查询推理    仅展示产品化查询和推理结果    查询代理、推理接口、安全限制    查询结果格式、推理路径

技能    技能列表、测试表单、运行结果    技能注册、执行、运行日志    参数 schema、执行状态

广场    列表、详情、上传、安装    资产、审核、引用、统计    资产类型、版本、审核状态

应用测试    配置、问答、证据、反馈、发布    编排、会话、证据、发布接口    流式响应、证据结构、调用过程

管理    用户、角色、SSO、审计页面    IAM、SSO、审计、任务服务    权限拦截、Token 过期、日志筛选

# 12. 前端工程设计

## 12.1 前端模块结构

src/

app/                    应用入口、路由、全局状态

layouts/                主布局、侧边栏、顶部栏

modules/

data/                 数据源、元数据探查、查询接口、文件解析

ontology/             建模、草稿、标注、审批

models/               模型库、模型详情、版本

visualization/        图谱、树、表格、节点详情

marketplace/          广场、上传、详情、安装

app-test/             应用测试问答、证据、反馈、发布

admin/                用户、角色、SSO、审计

components/             通用组件

api/                    API Client 和类型定义

stores/                 用户、权限、任务、全局配置

utils/                  格式化、校验、下载、错误处理

## 12.2 前端通用能力

• 路由鉴权：未登录跳转、无权限隐藏菜单和按钮。

• API Client：统一请求头、Token 刷新、错误提示、重试策略。

• 任务轮询：元数据探查、文件解析、自动建模、模型发布、推理任务统一轮询组件。

• 文件上传：大文件、批量文件、文件夹导入、失败重试。

• 表格组件：分页、排序、筛选、列配置、批量操作。

• 状态组件：空状态、加载态、错误态、无权限态、任务进行中。

• 证据展示组件：文档片段、表格记录、模型关系、推理路径统一展示。

• 图谱组件：节点懒加载、子图展开、节点筛选、详情面板。

• 表单 schema：数据源配置、技能参数、工具上传、应用配置建议使用 schema 驱动。

## 12.3 前端不直接呈现的后端细节

面向普通用户的 UI 不直接呈现底层存储和查询语言细节，例如 Jena graph URI、SPARQL 语句、查询超时、命名图白名单等。需要调试时可在管理员或开发者模式中展示，普通页面统一表达为“模型查询、推理测试、调用过程、证据来源”。

# 13. 后端工程设计

## 13.1 建议后端服务拆包

com.platform.iam               用户、角色、权限、SSO

com.platform.audit             审计日志

com.platform.task              异步任务、任务日志、重试

com.platform.datasource        数据源连接器、元数据探查

com.platform.queryapi          自动查询接口生成与执行

com.platform.document          文件导入、解析、分块

com.platform.ontology          本体草稿、自动构建、校验

com.platform.annotation        在线标注

com.platform.approval          审批流转

com.platform.jena              Jena 仓库、查询、推理

com.platform.skill             技能注册、执行、编排

com.platform.market            广场资产、上传、审核、安装

com.platform.app               应用测试、问答会话、发布

## 13.2 后端通用能力

• 统一鉴权与授权：接口级 RBAC、资源级 ACL、工作空间隔离。

• 统一任务框架：任务创建、排队、执行、进度、日志、取消、重试。

• 统一文件服务：上传、下载、预览、对象存储路径、权限校验。

• 统一审计：记录操作者、资源、动作、请求参数摘要、结果、时间。

• 统一错误码：连接失败、解析失败、权限不足、任务失败、查询超时等。

• 统一配置中心：数据源连接器、解析器、技能执行器、模型发布策略。

• 统一安全策略：凭证加密、字段脱敏、查询只读、工具调用白名单。

• 统一观测：日志、指标、链路追踪、告警。

# 14. 数据库与存储设计

## 14.1 存储职责划分

存储    是否必需    主要职责    不建议承担

PostgreSQL/MySQL    必需    平台业务元数据、用户权限、任务、审批、广场资产、应用配置    大文件、RDF 推理、向量检索

Jena/Fuseki    必需    本体 schema、实例三元组、RDF 查询、推理结果    用户权限、任务状态、业务配置

对象存储    必需    原始文件、解析产物、导出文件、上传包    结构化查询、权限主数据

OpenSearch/Elasticsearch    建议    全文检索、文档证据召回、广场搜索    强事务数据

向量库    建议    语义检索、RAG 召回、概念相似度    权限、审批、强一致配置

Redis    建议    缓存、会话、任务进度、限流    持久业务主数据

消息队列    建议    异步任务、削峰、事件分发    业务最终存储

## 14.2 关系型数据库表建议

表    说明

users / roles / permissions    用户、角色、权限

data_sources    数据源基本信息

data_source_credentials    加密连接凭证

metadata_catalogs    元数据探查结果

query_apis    自动查询接口定义

query_audit_logs    查询审计

documents    文件和文档记录

document_chunks    文档解析分块

parse_jobs    解析任务

ontology_build_jobs    自动建模任务

ontology_drafts    本体草稿

ontology_draft_items    草稿概念、属性、关系、约束

annotations    标注记录

approvals    审批记录

ontology_models    本体模型

ontology_model_versions    模型版本

jena_graphs    Jena graph 映射

skills    技能定义

skill_runs    技能运行记录

market_assets    广场资产

market_asset_versions    广场资产版本

apps    问答应用配置

chat_sessions / chat_messages    会话和消息

app_feedback    问答反馈

audit_logs    审计日志

# 15. 权限设计

角色    权限

超级管理员    全部配置、用户、角色、审计、SSO

数据管理员    数据源接入、元数据探查、查询接口生成、文件解析

本体建模人员    自动建模、草稿编辑、标注、提交审批、模型查看

审批人员    审批本体草稿、查看差异、发布确认

能力管理员    广场资产审核、下架、推荐

应用开发者    创建应用测试、组合技能、发布问答应用

普通用户    使用已授权模型、技能、问答应用

# 16. 非功能要求

• 安全：连接凭证加密，接口鉴权，数据查询只读，敏感字段脱敏。

• 权限：模型、数据源、技能、应用均需绑定团队或用户权限。

• 审计：数据源接入、查询接口调用、模型发布、广场发布、问答应用调用必须记录。

• 性能：图谱可视化使用摘要和子图接口，避免一次加载全量三元组。

• 稳定性：解析、建模、发布、推理全部异步任务化，支持失败重试。

• 可追溯：自动建模和问答结果必须保留证据来源。

• 可扩展：连接器、解析器、技能、工具、智能体均以插件化注册方式扩展。

# 17. 部署、运维与测试策略

## 17.1 部署建议

• 开发环境：前端开发服务、后端服务、PostgreSQL/MySQL、Jena、Redis、对象存储、OpenSearch/Elasticsearch、向量库可使用 Docker Compose 启动。

• 测试环境：与生产接近，必须包含任务队列、对象存储、Jena、检索库和向量库。

• 生产环境：建议容器化部署，支持水平扩展；解析、建模、推理等 worker 与 API 服务分离。

• 配置管理：数据库密码、SSO 密钥、模型服务密钥和第三方 API Key 不进入代码仓库，使用密钥系统或环境变量注入。

• 数据备份：业务关系库、Jena 数据集、对象存储、检索索引、向量索引分别制定备份和恢复策略。

## 17.2 测试策略

• 前端单元测试：表单校验、权限显示、任务状态组件、证据组件。

• 前端端到端测试：数据接入、自动建模、审批发布、应用测试、广场发布主流程。

• 后端单元测试：连接器、查询接口生成、解析器、草稿校验、权限判断。

• 后端集成测试：数据库连接、Jena 查询推理、对象存储、队列任务、检索库、向量库。

• 回归测试数据集：准备固定文档和数据库样例，用于验证解析结果、自动建模结果和问答证据。

• 性能测试：数据查询接口、图谱子图查询、Jena 查询、向量检索、问答编排链路。

## 17.3 API 与契约管理

• 使用 OpenAPI 维护接口契约。

• 前端基于 OpenAPI 生成 TypeScript 类型或 API Client。

• 后端接口变更需保持版本兼容，破坏性变更需要新增版本。

• 异步任务统一状态枚举：PENDING、RUNNING、SUCCESS、FAILED、CANCELLED。

• 错误码统一维护，避免前端通过错误文本判断逻辑。

# 18. MVP 研发范围

## 第一阶段：数据与模型闭环

• MySQL/PostgreSQL 接入。

• 元数据主动探查。

• 自动查询接口生成。

• PDF/Word/Markdown/TXT 文件夹导入与解析。

• 非结构化自动建模草稿。

• 草稿确认、在线标注、审批发布。

• 模型库和图谱可视化。

## 第二阶段：Jena 与技能

• 本体模型发布到 Jena。

• Jena 查询代理。

• RDFS/OWL 基础推理。

• 数据查询技能、模型查询技能、关系推理技能。

• 技能测试和运行记录。

## 第三阶段：广场与应用测试

• 应用测试问答。

• 证据、调用过程和反馈。

• 问答应用发布到广场。

• 智能体、工具、技能、本体模型上传、审核、安装。

## 暂缓范围

• 大规模知识图谱实体融合平台。

• 复杂多级审批流。

• 任意代码插件运行时。

• 完整数据治理、血缘和质量规则平台。

• 全量复杂 OWL 推理和大规模推理物化。

# 19. 交付验收清单

• 数据源接入后可探查元数据，并能生成可执行查询接口。

• 文件夹导入后可看到解析进度、分块结果和来源位置。

• 自动建模任务可生成本体草稿，草稿支持人工确认和在线标注。

• 本体草稿可提交审批，审批通过后生成模型版本。

• 已发布模型可进入模型库和可视化页面查看。

• 平台后端可将模型写入 Jena，并提供查询和推理接口。

• 数据查询技能可调用自动生成的数据查询接口。

• 应用测试可选择模型、技能和数据范围进行问答验证。

• 问答结果可展示答案、证据来源和调用过程。

• 问答应用、智能体、工具、技能和模型可发布或引用到广场。

# 20. AI 编码 Token 规模估算

如果由 AI 编码代理从当前原型和架构文档继续开发完整平台，token 消耗取决于是否已有工程脚手架、技术栈、第三方服务、测试数据和部署环境。以下估算按“输入 + 输出 + 工具调用上下文”的总 token 粗略计算，不等同于人力工时。

范围    主要内容    预估 token

原型增强与架构文档    UI 原型、架构文档、接口草案、数据模型草案    10 万 - 30 万

MVP 可运行版本    登录权限、数据接入、文件解析、自动建模草稿、标注审批、模型库、Jena 发布、基础应用测试    200 万 - 400 万

较完整产品版本    多数据源连接器、解析任务体系、Jena 查询推理、技能系统、广场、问答应用分享、审计、部署脚本和完整测试    800 万 - 1500 万

生产级增强版本    多租户、权限细粒度、稳定任务队列、监控告警、插件安全、性能优化、更多连接器和解析器、CI/CD、完整回归测试    1500 万 - 3000 万

更准确的估算需要先确定：

• 前端技术栈：React、Vue 或其他。

• 后端技术栈：Java/Spring、Python/FastAPI、Node.js 等。

• 是否已有统一登录、权限、任务队列、文件服务、对象存储。

• 是否需要内置大模型调用、向量检索、OCR、文档解析商业组件。

• Jena 部署方式、数据规模、推理复杂度。

• 是否要求生产级安全、监控、部署和自动化测试。

如果从零开发一个“可演示但链路完整”的 MVP，我会按 200 万 - 400 万 token 预留；如果要达到可给企业用户试用的完整平台，建议按 800 万 token 以上预留。